**Администрация Белозерского сельсовета**

**Белозерского района**

**Курганской области**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 15 марта 2017 года № 29

с. Белозерское

**Об утверждении муниципальной программы**

 **«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год**

В соответствии Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Белозерского сельсовета Белозерского района Курганской области, Администрация Белозерского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление обнародовать в порядке, установленном Уставом Белозерского сельсовета Белозерского района Курганской области и разместить на официальном сайте Администрации Белозерского сельсовета.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Белозерского сельсовета П.Г. Сахаров

 Приложение к постановлению

 Администрации Белозерского сельсовета

 от 15 марта 2017 года № 29 «Об утверждении

 муниципальной программы «Формирование

 комфортной городской среды» на 2017 год»

**Муниципальная программа**

**«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год**

Паспорт

муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы  | Администрация Белозерского сельсовета |
| Соисполнители | Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области  |
| Участники Программы  | Заинтересованные лица, жители многоквартирных домов, исполнители работ по муниципальным контрактам |
| Подпрограммы Программы, в том числе федеральные целевые программы  |  не предусмотрены |
| Цели Программы  | Повышение качества и комфорта городской среды, уровня благоустройства территорий Белозерского сельсовета путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по формированию современной комфортной городской среды |
| Задачи Программы  | - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов села Белозерское; - Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.); - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории села Белозерское;- Обеспечение условий для создания, содержания и развития объектов благоустройства, включая объекты, находящиеся в частной собственности и на прилегающих к ним территориях |
| Целевые индикаторы и показатели Программы  |  Количество благоустроенных дворовых территорий;Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования);Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования;Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц; |
| Срок реализации Программы  |  2017 год |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы  | Общий объем бюджетных ассигнований для реализации Программысоставляет 2283,120 тыс. рублей, в том числе за счет:федерального бюджета – 2083,8 тыс. рублей; областного бюджета – 181,2 тыс. рублей; бюджета Белозерского сельсовета – 15,855 тыс. рублей средств внебюджетных источников – 2,265 тыс. руб. (по согласованию); |
| Ожидаемые результаты реализации Программы  | 1) количество дворовых территорий, на которых выполнены работы по комплексному ремонту составит - 2;2) количество дворовых территорий, на которых установлены малые архитектурные формы (скамейки, урны для мусора и др.) составит - 2;3) количество территорий общего пользования, на которых выполнены работы по благоустройству составит – 1. |

**Раздел I. Характеристика текущего состояния сектора благоустройства в Белозерском сельсовете**

В территории муниципального образования Белозерского сельсовета Белозерского района Курганской области (далее – муниципальное образование) имеется 16 дворовых территорий многоквартирных домов.

В существующем жилищном фонде на территории Белозерского сельсовета объекты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в ветхое состояние и не отвечают в полной мере нормативным требованиям:

* асфальтовое покрытие на придомовой территории пришло в негодность или полностью отсутствует;
* в большинстве дворов освещение отсутствует или требует реконструкции;
* во дворах не осуществляется уход за зелеными насаждениями, которые представлены в основном зрелыми и перестойными деревьями, на газонах не устроены цветники, травяное покрытие газонов разрушено.

Благоустройство дворовых территорий является системным элементом благоустройства и реконструкции улиц муниципального образования. Без благоустройства дворов, благоустройство муниципального образования не может носить комплексный характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.

В связи с этим назрела необходимость реализации подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципального образования.

Масштабность проблемы определяет необходимость программно-целевого решения организационно-технических, правовых, экономических и социальных задач и мероприятий, обеспечивающих условия реализации Подпрограммы, поскольку они носят комплексный характер, а их решение окажет существенное положительное влияние на качество жизни и социальное благополучие жителей Белозерского сельсовета, дальнейшее экономическое развитие Белозерского района.

На сегодняшний день на дворовых территориях, включенных в муниципальные программы по формированию комфортной городской среды, при проведении мероприятий по благоустройству требуется увеличение площади парковочных площадок, увеличения функциональных элементов детского игрового и досугового пространства, повышения уровня озеленения и благоустройства.

Обустройство дорожно-тротуарной сети, парковочного пространства, обеспечение освещения дворовых территорий, установка малых архитектурных форм (скамеек и урн), увеличение площади зеленых насаждений в целом повысит уровень комфортности проживания граждан, будет способствовать повышению экологических, гигиенических, функциональных и эстетических качеств городской среды. Установка новых, современных игровых и спортивных комплексов позволит создать более комфортные условия для отдыха, игр и занятий спортом. Детские игровые и спортивные площадки, установленные во дворах, дают возможность детям вне дома и школы играть и общаться друг с другом, познавать основные правила нравственного и социального поведения в обществе.

В целом реализация мероприятий Программы позволит повысить уровень благоустройства муниципального образования и создать условия для комфортного проживания граждан.

На территории села имеются следующие муниципальные территории общего пользования:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, местоположение муниципальных территорий общего пользования | Площадь, кв.м. | Благоустроен ли объект в соответствии с правилами благоустройства |
| 1. | Хоккейный корт | 1156 кв.м. | нет |
| 2. | Сквер Победы | 1628 кв.м. | нет |
| 3. | Детская площадка  | 1576 кв.м. | нет |

**Раздел II. Приоритеты политики благоустройства,**

**формулировка целей и постановка задач муниципальной программы**

Реализация мероприятий приоритетного проекта по формированию комфортной городской среды и настоящей муниципальной программы позволит обеспечить повышение уровня благоустройства дворовых территорий, формирование практик благоустройства, повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления в сфере реализации проектов по благоустройству, повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.

Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» предусматривает меры по улучшению качества жилищно-коммунальных услуг. Для реализации данных мер Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 323 утверждена государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», одной из целей которой является повышение качества и надежности предоставления населению жилищно-коммунальных услуг.

В соответствии со «Стратегией развития жилищно-коммунального хозяйства в Российской Федерации до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 января 2016 года №80-р, повышение комфортности условий проживания является одним из приоритетов государственной политики в жилищно-коммунальной сфере.

Кроме того, «Стратегией социально-экономического развития Курганской области до 2020 года», утвержденной распоряжением Правительства Курганской области от 2 декабря 2008 года №488-р, в качестве одного из главных направлений социально-экономического развития региона обозначено создание условий для приведения существующего жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

Президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21 ноября 2016 года №10) утвержден паспорт приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Основной целью данного проекта является создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на всей территории Российской Федерации путем реализации ежегодно (в период с 2017 по 2020 годы) комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству в субъектах Российской Федерации, реализации к 2020 году 400 комплексных проектов по благоустройству и обучения 2000 специалистов.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» установлены Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.

В соответствии с выше изложенным основными целями муниципальной программы являются:

Повышение качества и комфорта городской среды, уровня благоустройства территорий Белозерского сельсовета путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по формированию современной комфортной городской среды

Для достижения целей муниципальной программы ставятся следующие основные задачи муниципальной программы:

- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов села Белозерское;

- Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, детских площадок и т.д.);

- Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории села Белозерское;

- Обеспечение условий для создания, содержания и развития объектов благоустройства, включая объекты, находящиеся в частной собственности и на прилегающих к ним территориях.

**Раздел III. Прогноз ожидаемых результатов реализации муниципальной программы**

В результате реализации мероприятий программы на каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу планируется произвести минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов с учетом мнений собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов, утвержденных решением общих собраний собственников.

Минимальный перечень работ по благоустройству, определяется субъектом Российской Федерации и включает в себя:

ремонт дворовых проездов;

обеспечение освещения дворовых территорий;

установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора); установка пандусов и других элементов для формирования доступности к объектам городской среды маломобильных групп граждан.

Проведение этих работ, необходимо для приведения территорий, прилегающих к многоквартирным жилым домам, и внутриквартальных проездов в нормативное состояние, обеспечит комфортные условия проживания населения, безопасность движения жителей, беспрепятственный проезд спецтехники, скорой помощи и т.д. Обустройство освещения и малых архитектурных форм на дворовых территориях многоквартирных домов создаст необходимый минимальный уровень комфортной среды для жителей многоквартирных домов.

По решению общего собрания собственников жилых и нежилых помещений многоквартирных домов в заявление об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов для проведения работ по комплексному благоустройству дворовых территорий могут быть включены (при условии финансового и (или) трудового участия собственников многоквартирных домов) мероприятия из дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

 Дополнительный перечень работ по благоустройству, определяется субъектом Российской Федерации и включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

оборудование автомобильных парковок;

выполнение работ по озеленению;

иные виды работ.

В результате реализации мероприятий, предусмотренных муниципальной программой, планируется:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов;

- обеспечение комфортности проживания жителей.

Целевые индикаторы Программы (количественные показатели, отражающие степень достижения целей и решения задач Программы) приведены в Приложении 1 к настоящей программе.

**Раздел IV. Объем средств, необходимых на реализацию программы за счет всех источников финансирования на 2017 год**

Объем средств муниципального бюджета (с учетом предоставленной субсидии), направляемых на финансирование мероприятий муниципальной программы, в том числе объем средств, направляемых на финансирование мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов составляет 2280,855 тысяч рублей.

Субъектом Российской Федерации принято решение, что одним из условий предоставления субсидии, выделяемых из бюджета Курганской области местным бюджетам на реализацию мероприятий настоящей муниципальной программы является финансовое участие заинтересованных лиц не менее 0,1% от общего объема субсидии из федерального и областного бюджетов.

В целях аккумулирования средств предусматривается открытие уполномоченным Администрацией Белозерского сельсовета унитарным предприятием или бюджетным учреждением (далее – уполномоченное предприятие (учреждение)) счетов для перечисления средств в российских кредитных организациях, величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее чем двадцать миллиардов рублей либо в органах казначейства, необходимость перечисление средств до даты начала работ по благоустройству дворовой территории, указанной в соответствующем муниципальном контракте и последствия неисполнения данного обязательства, а также необходимость ведения уполномоченным предприятием (учреждением) учета поступающих средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, ежемесячное опубликование указанных данных на сайте органа местного самоуправления и направление их в этот же срок в адрес общественной комиссии, создаваемой в соответствие с Правилами предоставления федеральной субсидии.

**Раздел V. Перечень мероприятий программы**

Муниципальной программой предусматриваются мероприятия по утверждению не позднее 31 декабря 2017 г. муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы, в том числе:

- разработка, утверждение и публикация порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы год, предусматривающего в том числе положение об общественной комиссии, порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о по дополнению адресного перечня муниципальной программы формирования комфортной городской среды на 2018-2022 годы в срок до 1 сентября 2017 года;

- составление и публикация проекта программы формирования комфортной городской среды на 2018 -2022 годы включающего проект адресного перечня в срок до 1 октября 2017 года;

- организация и проведение общественного обсуждения проекта программы формирования комфортной городской среды на 2018 -2022 годы , включающего проект адресного перечня, в том числе организация приема предложений заинтересованных лиц по дополнению указанного перечня в срок до 15 декабря 2017 года;

- организация и проведение общественного обсуждения проекта программы формирования комфортной городской среды на 2018 -2022 годы, включающего проект адресного перечня, в том числе организация приема предложений заинтересованных лиц по дополнению указанного перечня в срок до 5 декабря 2017 года;

- доработка в соответствии с итогами общественного обсуждения, предложений заинтересованных лиц и утверждение программы формирование комфортной городской среды на 2018 -2022 годы в срок до 31 декабря 2017 года.

Порядок включения предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу установлен Постановлением Администрации Белозерского сельсовета. Исходя из даты предоставления таких предложений, они будут включены в настоящую муниципальную программу при условии их соответствия установленным требованиям.

Работы по благоустройству должны быть проведены в соответствии с требованиям о необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей

Сведения об основных мероприятиях программы приведены в Приложении 2 к настоящей программе.

План реализации приведен в Приложении 3 к настоящей программе.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, также муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2017 году с использованием средств областной и федеральной субсидии приведен в Приложении 4 к настоящей программе.

**Раздел VI. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу**

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу с включением в него текстового и визуального описания проекта благоустройства, перечня (в том числе в виде соответствующих визуализированных изображений) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на соответствующей дворовой территории устанавливается Администрацией Белозерского сельсовета.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды» на 2017 год

С В Е Д Е Н И Я

о показателях (индикаторах) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения индикатора |
| 2017 год |
| 2 | Охват населения вовлеченного в формирование современной городской среды | Проценты | 100 |
| 3 | Количество благоустроенных дворовых территорий  | Ед. | 2 |
| 4 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 12,5 |
| 5 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования)  | Проценты | 1,0 |
| 6 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Ед. | 1 |
| 7 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0,3 |
| 8  | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Проценты | 20 |
| 9 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц  | Проценты от общей субсидии | 0,1 |

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды» на 2017 год

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер и наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель  | Срок  | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)  | Основные направления реализации  | Связь с показателями Программы  |
| начала реализации | окончания реализации |
| Задача 1 - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории села Белозерское; |
| 1. Основное мероприятие 1.1:Разработка и утверждение правил благоустройства в соответствие с Методическими рекомендациями Минстроя России.  |  Администрация Белозерского сельсовета |  01.07.2017 |  01.11.2017 |  Правила благоустройства Белозерского сельсовета |  Вовлечение граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству | Показатели №№ 1,2 Приложения № 2 к настоящей Программе  |
| 2. Основное мероприятие 1.2: Разработка и утверждение муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы | Администрация Белозерского сельсовета | 1.09.2017 | 1.11.2017 | Программа формирования современной городской среды на 2018 – 2022 годы |  |
| Задача 2 - Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования (парков, скверов, набережных и т.д.); |
| 3. Основное мероприятие 2.1 Благоустройство муниципального места общего пользования  | Администрация Белозерского сельсовета | 01.07.2017 | 31.10.2017 | Повышение уровня благоустройства муниципального места общего пользования | Подготовка и реализация конкретных мероприятий по благоустройству муниципальных территорий общего пользования | Показатели №№ 6-8 Приложения № 2 к настоящей Программе |
| Задача 1 - Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов села Белозерское |
| 4. Основное мероприятие 1.3 Благоустройство дворовой территории многоквартирных домов, улСоветская,51, Кирова,74 в с.Белозерское | Администрация Белозерского сельсовета, соисполнитель – владельцы помещений  |  |  | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий, повышение уровня вовлеченности граждан, организаций в реализацию проектов по благоустройству | Подготовка и реализация конкретных мероприятий по благоустройству дворовых территорий, с привлечением граждан, организаций | Показатели №№ 3-5, 9Приложения № 2 к настоящей Программе |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды» на 2017 год

**План реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события программы | Статус\* | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017 год |
|  |  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1Разработан и опубликован проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год с размещением в его составе возможного перечня территорий общего пользования, предлагаемых к благоустройству, с указанием примерного вида работ |  | Администрация Белозерского сельсовета | 31.03 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2Разработан, утвержден и опубликован порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, предусматривающий, в том числе положения об общественной комиссии, порядке и сроках представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования |  | Администрация Белозерского сельсовета | 31.03 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3Проведено первоезаседание общественной Комиссий созданной из представителей органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц (далее Комиссия) |  | Администрация Белозерского сельсовета |  | 01.04 |  |  |
| Контрольное событие № 4Размещение на сайте материалов заседания Комиссии |  | Администрация Белозерского сельсовета |  | 04.04 |  |  |
| Контрольное событие № 5Проведено общественное обсуждение проекта программы «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, с еженедельным размещением на сайте отчета о ходе обсуждения проекта, количестве поступивших предложений, о наименовании предлагаемых к благоустройству территорий общего пользования |  | Администрация Белозерского сельсовета |  | 28.04 |  |  |
| Контрольное событие № 6Утверждена программа «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, доработанная в соответствии с итогами общественного обсуждения, предложений заинтересованных лиц и включающая Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства |  | Администрация Белозерского сельсовета |  | 22.05 |  |  |
| Контрольное событие № 7Опубликована в соответствии с уставом программа «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год лиц и включающая Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства |  | Администрация Белозерского сельсовета |  | 25.05 |  |  |
| Контрольное событие № 8Внесение изменений в бюджет Белозерского сельсовета в соответствии с утвержденной Программой «Формирование комфортной городской среды» |  | Белозерская сельская Дума |  | 30.06 |  |  |
| Контрольное событие № 9Утверждены дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой территории, дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования включенные в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год |  | Администрация Белозерского сельсовета |  | 30.06 |  |  |
| Контрольное событие № 10Внесение изменения в план-график и план закупок Белозерского сельсовета работ по благоустройству в соответствии с утвержденной программой «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год |  | Администрация Белозерского сельсовета |  | 30.06 |  |  |
| Контрольное событие № 11Подготовлена аукционная документация и размещено извещение о проведении аукциона(ов) на право заключения муниципального контракта на проведение работ по благоустройству в соответствии с утвержденной программой «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год |  | Администрация Белозерского сельсовета |  |  | 11.07 |  |
| Контрольное событие № 12Проведен конкурс на заключение муниципального контракта на проведение работ по благоустройству в соответствии с утвержденной программой «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год |  | Администрация Белозерского сельсовета |  |  | 21.07 |  |
| Контрольное событие № 13Заключён муниципальный контракт на проведение работ по благоустройству в соответствии с утвержденной программой «Формирование комфортной городской среды» на 2017 год |  | Администрация Белозерского сельсовета |  |  | 11.08 |  |
| Контрольное событие № 14Разработан проект правил благоустройства подготовленный с учетом методических рекомендаций Минстроя |  | Администрация Белозерского сельсовета |  |  | 30.08 |  |
| Контрольное событие № 15Разработан и утверждён порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы год, предусматривающего в том числе положение об общественной комиссии, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о по дополнению адресного перечня муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы |  | Администрация Белозерского сельсовета |  |  | 30.08 |  |
| Контрольное событие № 16Подготовлен проект программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 -2022 годы включающий проект адресного перечня |  |  |  |  | 30.08 |  |
| Контрольное событие № 17Опубликован проект правил благоустройства с учетом методических рекомендаций Минстроя |  | Администрация Белозерского сельсовета |  |  | 01.09 |  |
| Контрольное событие № 18Проведён анализ текущего состояния путем инвентаризации и составление документов (в том числе в электронном виде), описывающих все объекты благоустройства, расположенные на территории Белозерского сельсовета, их техническое состояние, типологизацию указанных объектов, а так же структуру собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства |  | Администрация Белозерского сельсовета |  |  | 01.09 |  |
| Контрольное событие № 19Описаны существующие проблемы на основании проведенного анализа и предложений по их решению, систематизированные в проект адресного перечня с разбивкой по типам объектов благоустройства |  | Администрация Белозерского сельсовета |  |  | 01.09 |  |
| Контрольное событие № 20Проведено натурное обследование территорий в целях инвентаризации и составления паспортов благоустройства территорий |  | Администрация Белозерского сельсовета |  |  | 01.09 |  |
| Контрольное событие № 21Опубликован порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы год, предусматривающий в том числе положение об общественной комиссии, порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о по дополнению адресного перечня муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы |  |  |  |  | 01.09 |  |
| Контрольное событие № 22Опубликован проект программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 -2022 годы включающий проект адресного перечня |  |  |  |  | 01.09 |  |
| Контрольное событие № 23Выполнены работы по благоустройству, предусмотренные программой Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, с освещением в средствах массовой информации (печатных, электронных) в режиме он-лайн положительного опыта вовлечения граждан в реализацию мероприятий, организацией мониторинга подготовки к проведению таких мероприятий |  | Администрация Белозерского сельсовета |  |  | 31.09 |  |
| Контрольное событие № 24Проведены общественные обсуждения проекта правил благоустройства |  | Администрация Белозерского сельсовета |  |  |  | 01.10 |
| Контрольное событие № 25Доработан в соответствии с итогами общественного обсуждения, предложений заинтересованных лиц проект правил благоустройства с учетом методических рекомендаций Минстроя |  | Администрация Белозерского сельсовета |  |  |  | 20.10 |
| Контрольное событие № 26Проведено общественное обсуждение проекта программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018 -2022 годы, включающего проект адресного перечня, в том числе прием предложений заинтересованных лиц по дополнению указанного перечня |  | Администрация Белозерского сельсовета |  |  |  | 2.10 |
| Контрольное событие № 27Утверждена Программа «Формирование комфортной городской среды» на 2018 -2022 годы доработанной в соответствии с итогами общественного обсуждения, предложений заинтересованных лиц и |  | Администрация Белозерского сельсовета |  |  |  | 4.10 |
| Контрольное событие № 28Опубликована Программа «Формирование комфортной городской среды» на 2018 -2022 |  | Администрация Белозерского сельсовета |  |  |  | 06.10 |

\* Статус «исполнено» , «не исполнено», «перенесено на …» и т.п. присваивается уполномоченным на проведение контроля лицом.

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование комфортной

городской среды» на 2017 год

**Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, также муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2017 году с использованием средств областной и федеральной субсидии**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № |  | Размер субсидии |
| 1 | Благоустройство хоккейного корта с. Белозерское | 760,285 тыс.руб. |
| 2 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома с. Белозерское, ул. Советская, 51 | 760,285 тыс.руб. |
| 3 | Благоустройство дворовой территории многоквартирного дома с. Белозерское, ул. Кирова, 74 | 760,285 тыс.руб. |