Таблица 6

Мероприятия по развитию водоснабжения в сельской местности

(млн. руб., 2003-2007 годы - в ценах соответствующих лет, 2008-2013 годы - с учетом прогноза цен на соответствующие годы)

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения мероприятий, годы | Объем финансирования, млн.руб | Ответственные исполнители | Ожидаемые ' результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Ввод в действие локальных водопроводов: (км) Подводящий водопровод 21,6км Разводящий по населенным пунктам 28,8 км |  |  |  |  |
|  |  | 2003-2013 | 184,2 | Отдел сельского хозяйства и природных отраслей. Отдел ЖКХ, газификации и производственных отраслей Администрации Белозерского района | Ввод в действие локальных водопроводов |
|  |  | 2003 |  |  |  |
|  |  | 2004 |  |  |  |
|  |  | 2005 |  |  |  |
|  |  | 2006 |  |  |  |
|  |  | 2007 |  |  |  |
|  |  | 2008 |  |  |  |
|  | Строительство объекта: «Водоснабжение с. Светлый Дол и с. Полевое | 2009 | 26,2 |  |  |
|  | Строительство объекта: «Водоснабжение с. Светлый Дол и с. Полевое | ,2010 | 31,2 |  |  |
|  | Строительство объекта: «Водоснабжение д.Корюкина - с. Белозерское | 2011 | 67,7 |  |  |
|  | Строительство объекта: «Водоснабжение д.Корюкина - с. Белозерское | 2012 | 59,1 |  |  |

Обеспеченность сельского населения питьевой водой